Aneks 8.0

GENERIČKI PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE I PROCEDURE MONITORINGA

(KONTROLNE LISTE) ZA REKONSTRUKCIJU I UNAPREĐENJE JAVNIH OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Deo 1: Institucionalni i administrativni okvir

Deo 2: Skrining životne sredine i socijalnih pitanja

Deot 3: PLAN ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Deo 4: PLAN MONITORINGA

| DEO 1: INSTITUCIONALNI I ADMINISTRATIVNI OKVIR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Država | Srbija |  |  |  |
| Naziv projekta |  |  |  |  |
| Obim projekta i aktivnosti |  |  |  |  |
| Institucionalni aranžmani Ministarstvo finansija, Ministrastvo građevine, transporta i infrastrukture i Ministarstvo prosvete,nauke i tehnološkog razvoja, Beograd, Srbija | SB (Vođa projektnog tima) | Upravljanje projektom KUJU– Kancelarija za upravljanje javnim investicijama Direktor - Marko Blagojevic | Lokalni partner i/ili primalac |  |
| Aranžmmani za implementciju Tehnički projekat: Nadzor radova: Dinamika izvođenja: | Nadzor Mera zaštite izabrani Konsultant za nadzor radova (biće izabran naknadno) | Nadzor partnera-Inspektor za bezbednost i zdravlje na radu | Inspekcijski nadzor -Inspektor za zaštitu životne sredine -Građevinski inspektor | Izvođač radova (biće dodat kasnije, nakon izbora izvođača |
| OPIS GRADILIŠTA |  |  |  |  |
| Naziv gradilišta |  |  |  |  |
| Opisl lokacije gradilišta | Za više detalja, vidi tendersku dokumentaciju |  | Prilog I: Mapa gradilišta [ ] DA [ ] NE |  |
| Ko je vlasnik zemljišta? | Republika Srbija |  |  |  |
| Geografski opis |  |  |  |  |
| ZAKOMODAVSTVO |  |  |  |  |
| Identifikovati nacionalno i loklano zakonodavsto, odnosno dozvole koje je neophodno pribaviti za potrebe realizacije projektne aktivnosti. Navedite institucije nadležne za implementaciju svakog segmenta zakonodavstva ili izdavanja dozvola | Zakon o prostornom planiranju i izgradnji, “Službeni Glasnik RS”, br.: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka Ustavnog suda, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka Ustavnog suda, 50/2013 – odluka Ustavnog suda, 98/2013 – odluka Ustavnog suda , 132/2014 i 145/2014. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – “Službeni Glasnik RS”, br.: 101/2005, 91/2015 Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu –“Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – drugi zakon, 72/09 – drugi zakon i 43/11) Zakon o energetici– “Službeni Glasnik RS” br.145/2014 Zakon o upravljanju otpadom - “Službeni Glasnik” br.46/2013 Zakon o zaštiti vazduha - “Službeni glasnik RS” br.36/2009 Zakon o vodama - “Službeni Glasnik RS” br.30/2010, 93/2012, 101/2016. Zakon o hemikalijama - “Službeni Glasnik RS”, br.36/2009, 88/2010,92/2010,92/2011,93/2012 i 25/2015. Zakon od zaštiti od buke u životnoj sredini - “Službeni Glasnik RS” , br.36/2009,88/2010. Pravilnik o sadržini i načinu sprovođenja profesionalog nadzora, “Službeni glasnik RS”, br.: 7/2010. Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata , “Službeni glasnik RS”, br.: 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 i 67/2017. |  |  |  |
| JAVNE KONSULTACIJE |  |  |  |  |
| Navedite kada / i gde su održane javne konsultacije |  |  |  |  |
| IZGRADNJA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA |  |  |  |  |
| Da li će biti potrebne za izgradnju kapiciteta u pogledu upravljanja zaštitom žiovtne sredine (na pr. obuka iz oblasti zaštite životne sredine, opreme za monitoring i dr..)? | [ ] NE ili [ ] DA, Prilog II uključuje program izgradnje kapaciteta |  |  |  |

| DEO 2: SKRINING ŽIVOTNE SREDINE I SOCIJALNIH PITANJA VEZANIH ZA REKONSTRUKCIJU I UNAPREĐENJE JAVNIH OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Da li će aktivnost na gradilištu obuhvatiti /uključiti bilo koju od sledećih potencijalnih problema i ili uticaja: | Aktivnost i primeri potencijalnih problema i/ili uticaja | Status Ukoliko Postoje | Dodatni komentari |
|  | - Sanacija zgrade - Drumski saobraćaj speciifčan za lokaciju - Povećanje nivoa prašine i buke prouzrokovane rušenjem i/ili građevinskim radovima - Građevinski otpad - Bezbednost na lokaciji | [ ] Da [ ] Ne | Vidi naredni odeljak B |
|  | - Nova gradnja - Uticaj iskopa na eroziju zemljišta - Drumski saobraćaj specifičan za lokaciju - Povećanje nivoa prašine i buke prouzrokovane rušenjem i/ili građevinskim radovima - Građevinski otpad | [ ] Da [ ] Ne Ne planira se nova gradnja | Vidi naredni odeljak B |
|  | - Individualni sistem za tretman otpadnih voda - Efluenti /ili ispuštanja u recipijente | [ ] Da [ ] Ne | Vidi naredni odeljak C |
|  | - Eksproprijacija - Ometanje privatnog poseda - Relokacija lica pogođenih projektnim aktivnostima - Prisilno raseljavanje - Uticaji na izvore prihoda | [ ] Da [ ] Ne | Vidi naredni odeljak D |
|  | - Opasni ili toksični materijali - Upotreba opasnih/toksičnih materijala (rastvarči, goriva, porvršinski premazi i dr.) - Uklanjanje i odlaganje toksičnog i /ili opasnog otpada od rušenja i/ili građevinskog otpada (npr. azbest) - Skladištenje mašinskih ulja i maziva | [ ] Da [ ] Ne | Vidi naredni odeljak E |
|  | - Uticaj na šume i/ili zaštićena područja - Ometanje kategorisanih šuma, tampon i/ili zaštićenih područja | [ ] Da [ ] Ne | Vidi naredni odeljak F |
|  | - Manipulacija/upravljanje medicinskim otpadom - Klinički otpad, oštri predmeti, farmaceutski proizvodi (citoksični i opasan hemisjki otad), radioaktivni otpad, kućni otpad, neorganski kućni otpad - Odlaganje medicinskog otpada na lokaciji ili van lokacije | [ ] Da [ ] Ne | Vidi naredni odeljak G |
|  | - Bezbednost saobraćaja i pešaka - Drumski saobraćaj karaterističan za lokaciju - Lokacja je u naseljenom području | [ ] Da [ ] Ne | Vidi naredni odeljak H |

| DEO 3: PLAN ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA REKONSTRUKCIJU I UNAPREĐENJE JAVNIH OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU |  |  |
| --- | --- | --- |
| AKTIVNOST | PARAMETAR | KONTROLNA LISTA MERA ZA UBLAŽAVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU |
| A. Opšti uslovi | Obaveštavanje i bezbednost radnika | - Lokalani građevinski i inspektorat za zaštitu životne sredine i lokalna zajedenica su obavešteni o prestojećim aktivnostima –Obaveza menadžera projekta Javnost je obaveštena o radovima pute adekvatnih obaveštenja u medijima i/ili javno dostupnim lokacijama (uključujući lokaciju radova)- Obaveza Jedinice za implementaciju projekta (PIU) - Pribavljene sve dozvole u skladu sa zakonom (koje uključuju, ali nisu ograničene na korišćenje zemljišta, resursa, odlaganje otpada, dozvole sanitarne inspekcije za građevinske i/ili radove na sanaciji – dozvole nisu potrebne - Svi radovi će biti izvedeni na bezbedan i disciplinovan način, predviđen da na minimalnu meru svede utiacaje na susede i životnu sredinu.- Obaveza izvođača radova - Lična zaštitna oprema koju radnici koriste je u skladu sa dobrom međunarodnom praksom (šlemovi u svkom trenutku, maske i zaštitne naočare po porebe, sigurnosni pojasevi i zaštitne čizme) .- Obaveza izvođača radova - Postavljanje adekvatnih znakova na lokaciji, koji će informisati radnike o ključnim pravilima i propisma kojih moraju da se pridržavaju – Obavza izvođača radova- |
| B. Opšte aktivnosti sanacije i/ili izgradnje | Kvalitet vazduha | - U toku unutrašnjeg rušenja iznad prvog sprata, koristiti zatvorene spusne cev.- Obaveza izvođača radova - Držati otpad nastao rušenjem u konrolisanom okruženju, prskati vodom u cilju redukovanja prašine.-Obaveza izvođača radova - Suzbijanje prašine u toku pneumatskog bušenja /rušenja zidova kontinuiranim valaženjem i/ili postavljanjem ograde od zaštitne mreže na lokaciji.-Obaveza izvođača radova - Neka okruženje (trotoari, putevi) bude bez šuta kako bi se prašina svela na minimum.-Obaveza izvođača radova - Nema spaljivanja građevinskog /otpadnog materijala na otvorenom na lokaciji.-Obaveza izvođača radova - Neće biti suvišnog praznog hoda pri kretanju građevinskih transportnih vozila na lokacijiama.-Obaveza izvođača radova - Vlažiti prašnjava područja, naročito us slučaju toplog, suvog ili vetrovitog vremena .- Obaveza izvođača radova |
|  | Buka | - Buka u toku izvođenja radova će biti ograničena na vremenske periode, navede u dozvoli.- Obaveza izvođača radova - Poklopci motora generatora, kompresora za vazduh i durge mehaničke opreme, poklopci motora moraju da budu zatvoreni, a operema locirana što je dalje moguće od stambenih područja.-Obaveza izvođača radova |
|  | Kvalitetet vode | - Na gradilištu će biti uspostavljene adkvatne mere za kontrolu eriozije i nanosa, napr. bale sena i/ili silt ograde u cilju sprečavanja pomeranja nanosa sa gradilišta i izazivanja prekomerne zamućenosti u obiližnjim potocima i rekama.-nije relevantno |
|  | Upravljanje otpadom | - Sakupljanje otpada, transport i lokacije odlaganja će biti identifikovani za sve glavne tipove otpada čija se pojava očekuje usled izvođenja građevinskih i radova na rušenju.-Obaveza izvođačra radova i Menadžera projekta - Minerlani građevinski i otpad od rušenja biće odvojen od standardnog otpada, organskog, tečnog ili hemijskog otpada, razvrastavanjem na lokaciji i skladištenje u odgovarajuće kontejnere. .- Obaveza izvođača radova - Građevinski otpad će biti prikupljen i propisno odložen od strane licenciranih sakupljača.- Obaveza izvođača radova - Dokumentacija o odlaganju otpada će se čuvati kao dokaz adekvatnog upravljanja otpadom u skladu sa projektom.-Obaveza izvđača radova, Nadzornog organa i Menadžera projekta. - Kad god je izvodljivo izvođač radova će ponvo koristiti i reciklirati odgovarajuće i održive materijale (osim azbesta).-Obaveza izvođača radova |
| C. Otpadne vode | Kvalitet vode | - Pristup postupanju sa sanitarnim otpadom i otpadnim vodama sa gradilišta (instalacija ili rekonstrukcija) mora biti odobren od strane nadležnih lokalin organa –nije relevantno - Pre ispuštanja u recipijente, efulenti iz individualnih sistema za otpadne vode, moaju se bilo tretirati, ili biti odobreni za ispuštanje od strane javnog kanalizacionog sistema, u cilju zadovoljavna minimalnih kriterijuma kvaliteta preciziranih u naconalnim smernicma o kvalitetu efluentata i optadnih voda – nije relevanto |
| D. Eksproprijacija | Eksproprijacija Plan/Okvir | - Ukoliko se eksproprijacija zemljišta ne očekuje ili ne zahteva, ili ako se gubitak prihoda zakonskih ili ilegalnih korsnika ne očekuje, ali se može dogoditi, konsultuje se SB vođa tima nije relevatno - Odobreni Plan eksproprijacije /Okvir (ako se tako traži po osnovu projekta) biće implementiran-nije relevantno |
| E. Toksični materijali | Upravljanje azbestom | - Ako na gradilištu postoji azbest, jasno obeležiti opasan materijal – nije relevantno - Azbest je neophodno adkvatno hermetički zatvoriti i plombirati u cilju minimizacije izlaganja- nije relevantno - Pre uklanjanja (ako je uklanjanje neophodno) azbest će biti tretiran agensom za vlaženje, u cilju minimiziranja pojave azbestne prašine –nije relevantno - Manipulaciju azbestom i njegovo odlaganje će vršiti stručni i iskusni licencirani profesionalci. Sve osoblje koje dolazi u kontakt za azbestom mora posedovati zaštitnu odeću u skladu sa važećim međunarodnim standardima –nije relevantno - Ako se azbestni materijal privremeno odlaže, otpad treba da bude hermetički zatvoren i adekvatno obležen –nije relevantno - Uklonjeni azbest neće biti ponovo upotrebljen, već odložen na zvanično odobrenim lokacijama – nije relevantno |
|  | Upravljanje toksičnim / opasnim otpadom | - Privremeno skldištenje opasnih ili toksičnih materija na gradilištu će biti u bezbednim posudama, sa natpisima o detaljima o sastavu svojstvima i uputstvima za postupanje –nije relevantno s obzirom da nema toksičnih ili opsnih materija - Posude sa opasnim materijama treba da budu smeštene u nepropusne kontejnere u cilju sprečavanja prosipanja i curenja –nije relavatno jer nema toksičnih niti opasnih materija - Otpad transportuju posebno licencirani prevoznici o odlažu ga u licenciranom objektu. – nije rlevantno s obzirom da nema toksičnih ili opasnih materijala - Premazi sa toksičnim sastojcima, kao što su rastvarači ili olovo se neće koristiti –nije relevantno s obzirom da nema toksičih ili otpadnih materijala |
| F. Utiče na šume i/ili zaštićena područja | Zaštita | - U slučaju prisustva većeg drveća u blizini aktivnosi, obeležiti i ograditi veliko drvećei zaštiti korenov sistem, izbegavati nanošenje štete drveću – nije relevantno - Obližnje plavno zemljište i potoci će biti zaštićeni od izlivanja sa gradilišta, primenom adekvatne mere kontrole erozije i sedimenata, koje uključuju ali nisu ograničene korišćenje bala sena, silt ograda i dr. – nije relevantno - Neće biti neautorizovanih pozajmišta, kamenoloma ili deponije na susednim površinama, posebno u zaštićenim područjima – nije relevantno |
| G. Odlaganje medicinskog otpada | Infrastruktura za upravljanje medicinskim otpadom | - U skladu sa nacionalnim propisima, izvođač radova će obezbediti da objekt novoizgrađenog i /ili saniranog zdravstvenog centra uključuje adekvatnu infrstrukturu za maniplaciju i odlaganje medicinskog optada; ovo uključuje, ali nije ograničeno na: - Specijalizovne objekte za medicinski otpad (ukjučući kontaminirane oštre instrumente, ljudsko tkivo i telesne tečnosti) sa drugih odlagališta otpada – nije relevantno - Klinički otpad: žute vreće i kotaintejner - Oštri predmeti – Specijalne posude/kutije, otporne na proboj - Kućni otpad (neorganski): crne vreće ili kutije - Postojanje adekvatnih skladišnih objekata; nije primenljivo - Ukoliko aktivnost uključuje tretman u objektu, neophodno je obezbediti adekvane opcije odlaganja –nije relevantno |
| H Bezbednost drumskog i peščki saobraćaja | Dirkene i indirektne opasnosti po drumski i pešački saobraćaj izazvan izvođenjem radova | - U skladu sa nacionalnom regulativom, izvođač radova će obezbediti da gradilište bude adekvatno obezbeđeno, uključujući regulisanje relevantnog saobraćaja na gradilištu. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na - Postavljanje znakova, znakova upozorenja, barijera, znakova za skretanje saobraćaja: gradilište će biti jasno obeleženo, a javnst upozorena o svim potencijalnim opasnostima –Obaveza izvođača radova - Upravljanje sistemom saobraćaja i obuka zaposlenih, posebno na gadilištima koji se nalaze u blizini lokacija intenzivnog saobraćaja. Obezbeđivanje sigurnih prolaza i prelaza za pešake na lokacijama ukrštanja gradilišta i saobraćajnica. –Obaveza izvođača radova. - Prilagođavanje radnog vremena obrascima odvijanja saobraćaja, na. pr. izbegavati veće transportne aktivnosti u toku saobraćajnih špiceva ili kretanja stoke – Obaveza izvođača radova - Aktivno upravljanje saobraćajem na gradilištu od strane obučenog osoblja za vidljivim obeležijma, ukoliko je nephodno zbog obezbeđivanja adekvatnog prolaza za javnost. – Obaveza izvođača radova - Obezbeđivanje bezbednog i kontinurianog pristupa kancelarijskom prostoru, radnjama i stambenim objektima u toku radova na renoviranju, u slučaju da zgrade ostaju otvorene za javnost. – Obaveza izvođača radova |
| I and clearing and vegetation removal | Upotreba pesticida | (a) Uklanjanje vegtacije biće realizovan ručno ili mehanički. Neće se koristiti pesticidi – nije relevantno-not relevant |
| J Upotreba materijala u skladu sa međunarodnim protokolima | Izolacioni materjali u skladu sa obavezama Crne Gore po osnovu Protokola iz Montreala | (a) Izolacioni materijali koji su proizvedeni uz korišćenje ili sadrža gasove sa efektom staklene baašte (foaming or blowing agents) se are to be used-not relevant |

| DEO 4: PLAN MONITORING ZA REKOSNgTRUKCIJU I UNAPREĐENJE JAVNIH OBJEKATA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza | Šta (koji paremeter će biti predment monitoringa) | Gde (se nalazi parametar koji će biti predment monitoringa?) | Kako (Da li će parametar biti predmet monitoringa?) | Kada (Definisati učestalost /ili kontinuirano?) | Zašto (Di li će paramtar biti predmet monitoringa?) | Troškovi (Ako nije uključeno u budžet) | KO (je odgovoran za monitoring?) |
| U toku pripreme aktivnosti | Obaveštenje i bezbednost na radu | u blizini objekta | redovan nadozor Inspeckcija | sve vreme | bezbednost, kvalitet radova |  | Nadzor radova Inspekcija Nadzor |
| U toku implementacije aktivnosti U toku nadzora aktivnosti | Rekonstrukcija zgrade Drumski i pešački saobraćaj Obaveštenje i bezbednost na radu Kvalitet vazduha Buka Upravljanje otpadom | objekat u blizini objkta na gradilištu na gradilištu na gradilištu na gradilištu | redovan nadzor Inspekcija Nadzor Nadzor radova Inspekcija Nadzor Nadzor radova Inspekcija Nadzor Nadzor radova Inspekcija Nadzor Nadzor radova Inspekcija Nadzor Nadzor radova | sve vreme sve vreme sve vreme sve vreme sve vreme sve vreme | Kvalitet radova bezbednost zaštita zaštita zaštita zaštita |  | Nadzor radova Inspekcija Nadzor Inspectorate Supervision Work Supervision Inspekcija Nadzor Nadzor radova Inspekcija Nadzor Nadzor radova Inspekcija Nadzor Nadzor radova Inspekcija Nadzor Izvođač Menadžer projekta |

Napomena: Izabrani izvođač radova i menadžer projekata će imati zajedničku odgoovrnost da obezbede i prkupe informacije, dokumentaciju, izvrše merenje rezultata, kao i da prikupe fotografije o napretku radova koji potvrđuju ispunjavanje plana za ublažavenje uticaja i plana monitoringa u  toku implementacije na terenu.

Eksproprijacija uključuje dislokaciju ljudi, promene u pogledu izvora egzistencije, ometanje privatnog poseda, odnosi se na zemljište koje je kupljeno /preneto i na taj način utiče na ljude koji žive /ili privremeno borave i/ili vode privatnni posao (kiosci), na zemljištu koje je predmet eksproprijacije.

Pojam toksični  opasni materijal obuhvata ali nije ograničen na azbest, toksične boje, ukljanjanje boja koje sadrže olovo, i dr.